**AGILE SCRUM RETROSPECTIVE MEETING**

| **Nombre del Proyecto** | Feeling Music | **ID** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Equipo** | Cristopher Caro, Matías Torres, Adolfo Venegas | **Fecha** | 21/10/2024 |

| ¿Que salió bien? | ¿Que salió mal? |
| --- | --- |
| * Se aplicaron correctamente las ideas del cliente. * Buena relación con el cliente. * Hicimos diversas reuniones. * Al cliente le gusta el diseño, disposición y las funcionalidades de la página web. | * Atrasos en la realización de artefactos.Thumbs up sign * Gestión de horarios. * Estimación de horas de trabajo en la programación. * Mal desarrollo de la metodología. |
| ¿Qué nuevas ideas tenemos? | ¿Qué acciones tomaremos? |
| Lightbulb and gear   * Tomar más cursos de capacitación. * Gestionar mejor los tiempos. * Estimar las horas de desarrollo de manera realista. | * Gestionar mejor las horas productivas.Checklist RTL * Capacitarnos en la utilización de ciertas herramientas. |